

## АДМИНИСТРАЦИЯ БУРУНЧИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

12.08.2023г. с. Бурунча 34-П

Об утверждении Плана-графика мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок ТБО на территории Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

 На основании ФЗ от 24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах потребления и производства», прказа Министерства природных ресурсов,экологии и имущественных отношений Оренбургской области №309 от 18.07.2023г., Устава муниципального образования Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области администрация Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области постановляет:

1. Утвердить план-график мероприятий (дорожную карту) по ликвидации несанкционированных свалок на территории Бурунчинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в печатном издании «Бурунчинский вестник» муниципального образования Бурунчинский сельсовет и подлежит размещению на сайте администрации сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Логинов

Разослано: администрация Саракташского района, сайт администрации Бурунчинского сельсовета, Бурунчинский вестник, в дело, в прокуратуру

Приложение

К постановлению

администрации Бурунчинский сельсовет

№34 от 11.09.2023г.

Утверждаю:

Глава Бурунчинский сельсовет

А.Н. Логинов

11.09.2023г.

План – график

мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки ТБО

 на территории Бурунчинский сельсовет с. Бурунча на 2025г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести анализ ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчетов свалки расположенной в 450 м по направлению на юг от с. Бурунча .  | До 01.05.2024г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 2 | Заключение договора с подрядчиком на составление сметы | До 01.06.2024г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 3 | Составление сметы свалки расположенной в 450 м по направлению на юг от с. Бурунча | До 10.06.2024г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 4 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки в 2025г. | До 14.11.2024г. | Специалист 1 категории Н.Г. Десятова |
| 5 | Провести торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки и по итогу торгов заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу ТБО. | До 31.03.2025г. | Глава администрации А.Н. Логинов, Специалист 1 категории Н.Г. Десятова |

Приложение

К постановлению

администрации Бурунчинский сельсовет

№34 от 11.09.2023г.

Утверждаю:

Глава Бурунчинский сельсовет

А.Н. Логинов

11.09.2023г.

План – график

мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки ТБО

 на территории Бурунчинский сельсовет с. Новомихайловка на 2026г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести анализ ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчетов свалки расположенной в 450 м по направлению на запад от с. Новомихайловка .  | До 01.05.2025г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 2 | Заключение договора с подрядчиком на составление сметы | До 01.06.2025г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 3 | Составление сметы свалки расположенной в 450 м по направлению на запад от с. Новомихайловка | До 10.06.2025г. | Глава администрации А.Н. Логинов |
| 4 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки в 2025г. | До 14.11.2025г. | Специалист 1 категории Н.Г. Десятова |
| 5 | Провести торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки и по итогу торгов заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу ТБО. | До 31.03.2026г. | Глава администрации А.Н. Логинов, Специалист 1 категории Н.Г. Десятова |